| 회 의 록 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 | 초보 투자자를 위한 자연어 검색 기반 주식 정보 제공 시스템 개발 #4 |  |  |  |  |
| 회의일자 | 2024.11.24 |  |  |  |  |
| 회의장소 | 온라인(디스코드) |  |  |  |  |
| 참석자 (직급생략) |  |  |  | 기타 |  |
|  | 정찬우, 이승준, 김현우, 이수경 |  |  | 없음 |  |
| 사용자료 및 수집자료 | NO | 자료번호 | 자료명 |  | 제출원 |
| 회의요지 | 회의목적 |  |  |  |  |
|  | 개발 WBS 다시 작성 및 RAG 구현 검토 |  |  |  |  |
|  | 회의내용 |  |  |  |  |
|  | WBS 작성 - 기말 발표 준비를 위해 WBS를 수정하여 분류별 진척 상황을 포함하도록 변경 - 진행률(%) 표시를 추가하여 작업 상태를 한눈에 확인 가능하게 수정 오류 사항 - 각 파트에서 발생한 오류와 해결 방법에 대해 공유 - 주요 문제와 해결 과정을 ppt로 정리하여 다음주 발표에 활용 다음 주 목표 - 정찬우: 사용자가 요청한 주식 종가 출력 함수 구현 - 이승준: 뉴스 및 공시 데이터 크롤링 - 이수경: 기존 PPT를 코드 업그레이드 내용을 포함하도록 개선 - 김현우: 자연어처리가 완료된 파일에 LlamaIndex 추가 |  |  |  |  |
|  | 결 정 사 항 |  |  |  |  |
|  | 다음주 발표 이수경 |  |  |  |  |