| 회 의 록 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의주제 | 초보 투자자를 위한 자연어 검색 기반 주식 정보 제공 시스템 개발 #5 |  |  |  |  |
| 회의일자 | 2024.12.01 |  |  |  |  |
| 회의장소 | 온라인(디스코드) |  |  |  |  |
| 참석자 (직급생략) |  |  |  | 기타 |  |
|  | 정찬우, 이승준, 김현우, 이수경 |  |  | 없음 |  |
| 사용자료 및 수집자료 | NO | 자료번호 | 자료명 |  | 제출원 |
| 회의요지 | 회의목적 |  |  |  |  |
|  | 개발 WBS 다시 작성 및 RAG 구현 검토 |  |  |  |  |
|  | 회의내용 |  |  |  |  |
|  | 문제사항 dart api에서 제공하는 데이터가 너무 많기 때문에 활용을 위해선 원하는 인자를 골라야함 다음 할일 - 정찬우: 코드 보충하여 api와 웹디자인 진행 - 이승준: 뉴스 크롤링(10개 회사) + DB에 stock_code 값 추가((12.8까지)) - 이수경: stock_code을 메타데이터로 임베딩하여 DB에 저장(12.4까지) - 김현우: DB에 있는 stock_code를 인자로 받아 사용자가 원하는 주식데이터 평균값 리턴(12.4까지) 기타사항 부족한 문서를 추가적으로 작성 |  |  |  |  |
|  | 결 정 사 항 |  |  |  |  |